Weiterentwicklung Intranet / Startseiten-Mockup
Zusammenfassung

Datum: 01.10.2020
Teilnehmer: Christoph Mussenbrock (CM), Jens Klaiber (JK), Bartel Pieterse (BP), Anna Förster (AF)

1. Startseiten-Mockup
AF stellt die einzige Änderung am Startseiten-Mockup seit dem letzten Meeting vor: die angepasste Darstellung der Bereiche „Neueste Beiträge“, „Kommentare“ und „Newsletter“ im Intranet-Tab. Weitere Änderungen waren aus Zeitgründen nicht möglich.
TODO AF: das Layout des Bereiches „Neues vom Intranet-Team“ überarbeiten und mit der Entwicklung der mobilen Darstellung beginnen.

2. Abteilungshomepages (Infoportale der Abteilungen A-F)
CM: Abteilungshomepages sollen überarbeitet werden, weil sie keine einheitliche Form aufweisen. BP: Der Content der Abteilungshomepages ist Aufgabe der jeweiligen Redakteure. Da die einzelnen Abteilungen unterschiedlich groß sind, gibt es bei einigen Abteilungen online deutlich mehr Infos als bei anderen.

3. Migration des Contents vom jetzigen Intranet (Drupal 7) zum neuen Intranet (Drupal 9)
Überlegungen, wie bei der Migration des Intranets von Drupal 7 auf Drupal 9 bei den Infoportalen vorgegangen werden soll.
Idee/Vorschlag von CM: eine staging-Umgebung für die Redakteure einrichten, wo sie die einzelnen Portalseiten mit den Infos befüllen können, die dann live ausgerollt werden, wenn die Infos komplett sind.

4. Migrationsstrategie
Vorschlag BP: um zu verhindern, dass bei der Einführung der neuen Startseite lediglich die Startseite neu aussieht und die übrigen Seiten gleich bleiben, kann man eine Hybrid-Variante machen: den Header- und Footer-Bereich der neuen Startseite auch für alle Unterseiten übernehmen und den übrigen Inhalt vor der Migration noch in der alten Form behalten.
TODO AF: eine Beispielseite machen, wie eine solche Hybridversion bei einem Infoportal aussehen könnte.
Überlegungen, wie die Einführung der neuen Startseite erfolgen könnte. 3 Möglichkeiten sind zu betrachten:
a) Einführung der neuen Startseite und sukzessiver Umzug aller Inhalte: lediglich die Startseite wird aktualisiert, der Rest vom Intranet bleibt beim alten Layout bis die Migration von Drupal 7 auf Drupal 9 erfolgt ist. In Drupal 9 haben dann auch die Unterseiten ein neues Layout, das mit dem Layout der Startseite harmoniert. Die Inhalte der Portalseiten werden nach und nach im neuen Intranet (Drupal 9-Basis) von den Redakteuren eingepflegt (siehe auch Punkt 3 der Zusammenfassung).

b) Hybrid-Lösung: die neue Startseite wird eingeführt und der Kopf- und Fußbereich aller Intranet-Unterseiten werden von der neuen Startseite übernommen (siehe Vorschlag BP zu Beginn von Punkt 4 der Zusammenfassung). So wäre der Kopf- und Fußbereich auf allen Intranet-Seiten identisch – so wie sie im Startseiten-Mockup entwickelt wurden - und der Content-Bereich bleibt noch beim alten Layout und der alten Struktur.

c) Big Bang: die Einführung der neuen Startseite erfolgt erst dann, wenn die gesamte Migration von Drupal 7 auf Drupal 9 erfolgt ist und das neue Intranet dann auf einmal in seiner Gesamtheit eingeführt wird – also Startseite und Unterseiten.

5. offene Baustellen (Teil 1)
CM: es sind 3 Baustellen offen:
a) Redesign der Startseite – läuft schon (Startseiten-Mockup)
b) Struktur des gesamten Seitenbaums muss überarbeitet werden. Fragestellung: nach welcher Hierarchie sollen die Infos angeordnet werden? Gegenwärtig hängt die Infostruktur an der Organisationsstruktur.
c) Struktur der internen Abteilungspages soll überarbeitet werden. Bzw. ein Grundlagentemplate für alle Unterseiten soll entwickelt werden. Dabei ist nicht nur auf die LKA-internen Seiten zu achten, sondern auch auf Intranet-Seiten für die Fläche, z.B. Büros.

6. Informationsstruktur
BP: Überlegungen zur neuen Informationsstruktur sind notwendig, da sich die bisherige Informationsstruktur stark an den Handlungsfeldern orientiert hat, die kaum genutzt werden und im neuen Intranet gestrichen sind – daher sind sie auch im Mockup der neuen Startseite nicht enthalten. Am populärsten im Intranet sind nicht die Infoportale, sondern die Anwendungen.
CM möchte die Klickzahlen zu Handlungsfeldern im Vergleich zu Anwendungen sehen.
CM: eventuell können die Seiten der einzelnen Abteilungen schlanker gemacht werden, indem künftig einige Infos aus den Abteilungsseiten in einen allgemeinen Bereich ausgelagert werden, wo auch Informationen aus den Handlungsfeldern unterkommen können.

7. Redaktionskonferenz
Vorschlag CM: bei der Redaktionskonferenz treffen sich die Redakteure aller Portale bzw. aller Abteilungen, um die Seitennutzung und die Optimierung der Seiten zu besprechen. Entscheidungen über künftigen Informationsaufbau sollen von der Redaktionskonferenz mitbestimmt werden.

8. offene Baustellen (Teil 2)
CM und BP tragen offene Baustellen zusammen, die für die Einführung des neuen Intranets notwendig sind:
I. Startseite
II. Struktur
III. Grundtemplate Unterseiten
IV. Migrationsstrategie (siehe Punkt 4 der Zusammenfassung)
V. Suche
VI. Benutzer / Benutzergruppen
VII. Mobiles Konzept
VIII. Organisationen
IX. Personalisierung
X. Apps/ Webformulare
XI. Kollaboration
XII. Kommunikation / Chat
XIII. Produktivitätstools

Die Nummerierung der Punkte ist eine laufende Nummer und ist nicht als Reihenfolge oder Priorität zu verstehen.
Die Punkte XI bis XIII gehören thematisch zu einem Strang zusammen.

10. Workshop mit dem gesamten Intranet-Team
Die aufgeführten Baustellen sollen in einem Workshop mit dem gesamten Intranet-Team besprochen werden.
Themen des Workshops:
- eine Entscheidung bezüglich der Migrationsstrategie soll getroffen werden (siehe Punkt 4 der Zusammenfassung)
- ein Konzept für die Weiterentwicklung des Intranets soll diskutiert werden
- ein Projektplan für die Durchführung der Punkte I. bis XIII. soll aufgestellt und die Verantwortlichen und Mitarbeiter für die einzelnen Baustellen festgelegt werden