Weiterentwicklung Intranet / Startseiten-Mockup
Zusammenfassung

Datum: 17.09.2020
Teilnehmer: Christoph Mussenbrock (CM), Jens Klaiber (JK), Bartel Pieterse (BP), Anna Förster (AF)

Nr.	Inhalt	ToDo	Bis wann?	Zuständig
1.	CM gibt kurzes Feedback zur AL-Sitzung am 15.09. / Beschluss der AL-Runde: / - die neue Startseite wird begrüßt / - die ELKB-IT hat den Auftrag, gemäß der Zeitplanung fortzufahren	--	--	--
2.	BP: Das Intranet-Team führte 2019 mehrere Workshops mit verschiedenen Zielgruppen durch, um Anforderungen und Wünsche der User an das neue Intranet besser zu verstehen. Aus diesen Workshops gingen mehrere Wünsche, Bedürfnisse und Ideen hervor, die im gegenwärtigen Entwurf der Startseite nicht berücksichtigt werden. / CM und JK: die Ergebnisse dieser Workshops sollten in dieser Runde vorgestellt werden.	Die Ergebnisse der Workshops von 2019 aufbereiten und bei der nächsten Runde präsentieren. / Diese Ergebnisse sollen diskutiert werden, ob und wie sie in die neue Startseite aufgenommen werden.	01.10.20	BP
3.	BP: Das Redesign der Intranet-Startseite ist ein Punkt von vielen im Konzept des neuen Intranets, dessen Kern die Migration des Intranets von Drupal 7 auf Drupal 9 ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es eigentlich zu früh, die Startseite umzugestalten, weil es im Konzept an späterer Stelle kommt. Und manche Teile des Startseiten-Mockups sind im jetzigen Intranet (Drupal 7) nicht umsetzbar. Auch gibt es beim Startseiten-Mockup kein klares Konzept, es ist eher die Wiedergabe von Wünschen und Präferenzen der Teilnehmer des DT-Workshops bzw. der späteren Feedbackgeber. / Aussage CM: möchte genauer verstehen, was die Umstellung von Drupal 7 auf Drupal 9 technisch und für die Intranet-User bedeutet. / Es soll diskutiert werden, ob das Redesign der Startseite als Facelifting des gegenwärtigen Intranets weitergeführt werden soll, oder zurückgestellt werden soll, bis die Migration auf Drupal 9 abgeschlossen ist.	Es soll beim nächsten Meeting genauer erläutert werden, was die Umstellung von D7 auf D9 bedeutet.	01.10.20	BP
4.	Die Kommunikation innerhalb des Projektteams „Startseiten-Redesign“ läuft nicht optimal. Es herrscht Klärungsbedarf.	Es soll ein Meeting zwischen CM, BP und JK stattfinden. / JK macht einen Terminvorschlag	Noch offen	JK
5.	AF zeigt die Änderungen am Startseiten-Mockup, die seit dem letzten Meeting gemacht wurden. / - Neue externe Links im Menüpunkt „Veröffentlichungen“ / - Umplatzierung des Punktes „LKA Amtsleiter informiert“ - jetzt hinter „LKA intern“ und soll nur für LKA-Mitarbeiter sichtbar sein. / - Einführung von sticky Header / - Reduzierung der Auswahlreiter von 5 auf 3 / - Reiter „Meine Portale und Organisationen“ sollen ins Benutzerkonto, nicht auf die Startseite / - der Wunsch, die gesamte Startseite auf einen Bildschirm zu bringen, sodass Scrollen nicht notwendig ist, ist schwierig umzusetzen, da dann kaum Platz für / weiteren Inhalt unterhalb der Schlagzeilen bleibt / CM und BP: Anpassung der Startseite für mobiles Design notwendig. / CM: Fokus der Intranet-Nutzung liegt beim Desktop, nicht bei mobilen Geräten. Es gilt zu überlegen, ob die mobile Variante der Startseite nicht eine Anpassung der Desktop-Variante, sondern eine eigens für mobile Endgeräte gestaltete Seite sein soll.	Weiterentwicklung gemäß der erhaltenen Feedbacks. Nächster Schwerpunkt: Umgestaltung des Intranet-Tabs	fortlaufend	AF